Z M L U V A  O   D I E L O – N Á V R H

uzatvorená v súlade s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

- Objednávateľ

Meno:		PILANA Knifetec s.r.o.

Sídlo: 		Čsl. armády 10221/3, 036 01 Martin

Registrácia:		OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 57496/L

Štatutárny orgán:		Ing. Tomáš Rössl, konateľ

IČO:                                 		46 704 906

DIČ:                                       	2023521852

IČ DPH: 		SK2023521852

Bankové spojenie 		TATRABANKA, a.s.

Číslo účtu - IBAN 		SK1711000000002926878780

- Zhotoviteľ

Obchodné meno:              	..............

Sídlo:	..............

- Registrácia:	Register......... oddiel: .... vložka číslo: .......

Štatutárny orgán:	..............

IČO:                                 	..............

DIČ:	..............

IČ DPH:                           	..............

- Bankové spojenie:                    	..............

- Číslo účtu v tvare IBAN:	..............

Prehlásenie účastníkov Zmluvy

Táto zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci výzvy na prekladanie cenových ponúk zo dňa 29.01.2019 zverejnenej na webstránke spoločnosti www.knifetec.sk a portáli www.partnerskadohoda.gov.sk. Predmet Zmluvy bude financovaný z nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej  medzi Objednávateľom a Ministerstvom hospodárstva SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) v rámci projektu Inovácie produktov v PILANA Knifetec s.r.o., kód ITMS2014+: 313012C632.

##### Predmet zmluvy

###### Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa s odbornou starostlivosťou dielo – dodávka a montáž technológie – CNC pásovej píly špecifikovanej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, a to podľa požiadaviek Objednávateľa tak, ako bolo definované vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách a záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi cenu Diela podľa ust. čl. III. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vyhotoviť a odovzdať v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve a jej prílohách. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia predmetu Zmluvy je výrobná hala Objednávateľa, Čsl. armády 10221/3, 036 01 Martin, Slovenská republika.

###### Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a v súlade s právnymi predpismi SR, príslušnými záväznými normami STN, technickými pravidlami (ďalej len „TP“), a v súlade s touto Zmluvou a s písomnými pokynmi Objednávateľa.

###### Súčasťou Diela je: a) dodanie technológie na miesto inštalácie (prepravné náklady, clá a pod.), b) montáž technológie na určené miesta, c) skúšobná prevázka, d) zaškolenie personálu Objednávateľa, e) vykonávanie servisnej činnosti (záručný servis).

###### Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri vykonávaní Diela, najmä Zhotoviteľovi umožniť prístup do nehnuteľnosti, poskytnúť mu všetky podklady, ktoré bude Zhotoviteľ potrebovať pre riadne vykonanie a odovzdanie Diela a ktoré si Zhotoviteľ od Objednávateľa vyžiada. Objednávateľ sa zaväzuje v lehote uvedenej v tejto Zmluve Dielo prevziať v súlade s touto Zmluvou, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, a zaplatiť za prevzaté Dielo dohodnutú sumu v súlade s touto Zmluvou.

###### Táto Zmluva je uzatváraná v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo Zhotoviteľ berie na vedomie. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje umožniť Objednávateľovi plniť svoje záväzky voči Poskytovateľovi NFP, ako aj voči ostatným orgánom štátnej správy, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu spôsobu použitia nenávratného finančného príspevku, a to v rozsahu uvedenom v čl. VI. tejto Zmluvy.

###### Technická špecifikácia Diela v požadovanom rozsahu je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve a cenová ponuka v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

##### Termín realizácie

- Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude vykonané do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný ukončiť práce na Diele a Dielo riadne a bez právnych a faktických vád odovzdať Objednávateľovi v termíne určenom touto Zmluvou.

- Termín realizácie je záväzný, vyplýva z podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a nemožno ho predĺžiť.

##### Cena za dielo

- Zmluvné strany sa dohodli na cene za riadne vykonané Dielo vo výške ........................... EUR bez DPH. Cena za Dielo je bez DPH, ku cene za Dielo bude pripočítaná DPH podľa príslušných právnych predpisov.

- Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách v znení neskorších predpisov ako zmluvná cena  podľa cenovej ponuky, ktorá je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy a ktorá bola súčasťou úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej v rámci výzvy na predkladanie ponúk.

- Cena uvedená v bode 3.1. tejto Zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena pevná, ktorá zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa na vyhotovenie Diela, dopravu na miesto realizácie, montáž, záručný servis a zaškolenie obsluhujúceho personálu. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že uvedená cena je reálna, bola Zhotoviteľom ponúknutá v rámci výzvy na predkladanie ponúk na základe poskytnutých relevantných podkladov od Objednávateľa a Zhotoviteľ nemá v žiadnom prípade nárok na jej zvýšenie, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave predloženej cenovej ponuky.

##### Platobné podmienky

- Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela bude uhradená vrátane DPH po riadnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela v súlade s ust. bodu 7.2., resp. 7.3. tejto Zmluvy.

- Podkladom pre zaplatenie ceny za Dielo bude faktúra vystavené Zhotoviteľom. Faktúra bude obsahovať identifikačné údaje Objednávateľa a Zhotoviteľa vrátane IČ DPH, dátum splatnosti, označenie peňažného ústavu a číslo zmluvy Zhotoviteľa a ďalšie náležitosti vyžadované právnymi predpismi. Fakturovaná suma bude v štruktúre zodpovedajúcej prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

- Faktúra podľa tohto článku je splatná v lehote 45 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

- Zhotoviteľ nie je oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi žiadne práce a dodávky naviac, ktoré si Objednávateľ vopred písomne nevyžiadal. Ak si Objednávateľ vopred písomne vyžiadal od Zhotoviteľa práce naviac, tieto boli písomne Objednávateľom odsúhlasené vrátane ceny za ne a Zhotoviteľ ich vykonal, má Zhotoviteľ právo na ich úhradu vo výške skutočne vykonaných prác a dodávok.

- V prípade vystavenia faktúry, ktorá nesúhlasí s touto Zmluvou, resp. faktúry, ktorá obsahuje formálne vady, je Objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť do 10 dní od doručenia Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po doručení vrátenej faktúry vystaviť faktúru novú a túto zaslať Objednávateľovi. Nová lehota splatnosti faktúry plynie odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

##### Podmienky vykonávania Diela

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo v súlade s platnými právnymi normami SR, STN a TP platnými v čase realizácie Diela, v súlade s touto Zmluvou a pokynmi Objednávateľa.

- Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie zásad bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia. Kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov Zhotoviteľ doloží prípadnými atestami o kvalite.

- Ak sa vyskytne v priebehu realizácie prác na Diele nutnosť akýchkoľvek zmien oproti predpokladom obsiahnutým v tejto Zmluve, budú tieto zmeny riešené operatívne jednaním medzi oboma stranami. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za riadny postup prác na Diele, za akúkoľvek stratu materiálu alebo poškodenie Diela, materiálov a technologického zariadenia, ktoré sú súčasťou Diela, ako aj za stratu či poškodenie iného majetku, ktorý nie je súčasťou Diela. Zhotoviteľ je plne zodpovedný aj za zranenie alebo smrť akejkoľvek osoby pri vyhotovovaní Diela.

- Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek prístup na miesto zhotovenia Diela a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonávať práce na Diele v súvislosti touto Zmluvou.

- Obe zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu Diela.

##### Kontrola prác Objednávateľom a Poskytovateľom NFP

- Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác zodpovedným pracovníkom Objednávateľa.

- V prípade zistenia vád počas vykonávania Diela urobí zodpovedný pracovník Objednávateľa písomný záznam s požiadavkou na ich odstránenie v dohodnutom termíne a tento písomný záznam odovzdá Zhotoviteľovi.

- Nevykonanie kontroly realizácie Diela Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady Diela.

- Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu, ktorými sú najmä:

- Poskytovateľ NFP, s ktorým má Objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,

- Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

- Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

- Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES,

- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi ES.

- Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa byť prítomný na mieste realizácie Diela pri výkone kontroly, poskytnúť oprávneným osobám na výkon tejto kontroly/auditu súčinnosť pri vykonávaní kontroly/auditu, počas výkonu kontroly/auditu je povinný na požiadanie preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou v zmysle správy z kontroly/auditu.

##### Odovzdanie Diela

- Po vykonaní Diela, ktorým sa rozumie dodávka a montáž technológie špecifikovanej  v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu Diela písomnou alebo mailovou výzvou.

- Počas celého preberacieho konania je Objednávateľ oprávnený kontrolovať funkčnosť Diela, vytýkať jeho prípadné vady písomným zápisom a požadovať ich odstránenie v lehote do ukončenia preberacieho konania.

- Po ukončení preberacieho konania spíšu zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, pri ktorom je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi dokumenty a doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť Diela, návody na montáž a obsluhu, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok (ak relevantné), certifikáty (ak je relevantné) a iné relevantné doklady.

- Ak má Dielo pri jeho odovzdaní akékoľvek vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela. Objednávateľ v takom prípade určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vád Diela, ktorá nesmie byť kratšia než 10 dní a dlhšia než 30 dní. Po úplnom odstránení vád v poskytnutej lehote na odstránenie vád je Objednávateľ povinný Dielo prevziať.

- Vadou Diela sa rozumie akákoľvek faktická a právna vada, teda odchýlka od dohodnutej kvality Diela, ktorá nebola vopred dohodnutá zmluvnými stranami, a ktorá kvalitu Diela znižuje. V prípade výskytu vád, ktoré znemožňujú riadne užívanie Diela, Dielo nie je možné prevziať a v prípade uplynutia dohodnutého termínu realizácie sa Zhotoviteľ dostáva do  omeškania s odovzdaním Diela.

##### Záručná doba a servis

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou, s pokynmi Objednávateľa, s platnými právnymi predpismi SR, STN a TP. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať v záručnej dobe vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela v záručnej dobe.

  - Zhotoviteľ poskytne na Dielo záruku na dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania a prevzatia Diela. Záručná doba sa predlžuje vždy o dobu, v ktorej Zhotoviteľ na základe reklamácie Objednávateľa odstraňoval vady Diela.

  - Ak v záručnej dobe podľa ust. bodu 8.2. tejto Zmluvy vznikne na Diele akákoľvek vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu Diela, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť do 48 hodín od nahlásenia vady príchod servisného technika na miesto vzniknutej vady a takúto vadu najneskôr do 3 kalendárnych dní od jej oznámenia Objednávateľom odstrániť.

  - Ak v záručnej dobe podľa ust. bodu 8.2. tejto Zmluvy vznikne na Diele akákoľvek vada, ktorá nebráni riadnemu užívaniu Diela, je Zhotoviteľ povinný takúto vadu odstrániť najneskôr do 5 kalendárnych dní od jej oznámenia Objednávateľom.

  - Objednávateľ je oprávnený vadu Diela oznámiť Zhotoviteľovi písomne, faxom alebo emailom. Reklamácia musí obsahovať čas vzniku vady a popis vady z pohľadu užívateľa. Kontaktné informácie Zhotoviteľa pre Objednávateľa pre účely nahlásenia vady sú:

  - kontaktná osoba: ..................., telefón: .................., e-mail: ......................

  - Reklamácia je považovaná za uplatnenú dňom odoslania písomného oznámenia o vade Diela Zhotoviteľovi, o čom je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa telefonicky upovedomiť. Po odstránení vady je Zhotoviteľ povinný spísať Záznam o odstránení vady, ktorý doručí Objednávateľovi v termíne odstránenia vady.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou Objednávateľom alebo tretími osobami.

  - Pri odstraňovaní vád Diela Zhotoviteľom prechádza nebezpečenstvo škody na veci zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom odovzdania opraveného Diela alebo jeho časti Objednávateľovi.

  - Zhotoviteľ je povinný vykonávať pre Objednávateľa servisnú činnosť v súlade s bodom 1.4. tejto Zmluvy po celú záručnú dobu. Zhotoviteľ pri výkone servisnej činnosti nesmie obmedziť činnosť Objednávateľa.

##### Sankcie

    - Ak Zhotoviteľ odovzdá Dielo po termíne uvedenom v bode 2.1 tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Objednávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny Diela za každý deň omeškania až do riadneho odovzdania Diela.

    - V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry k termínu splatnosti je Zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

    - V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady podľa bodu 8.3. a 8.4. tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.

    - Úhrada alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti Dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa tejto Zmluvy, ani jeho zodpovednosti za škodu alebo straty vzniknuté Objednávateľovi.

##### Riadne ukončenie Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy

- Táto Zmluva je ukončená splnením všetkých povinností Zhotoviteľa definovaných v tejto Zmluve.

- Objednávateľ alebo Zhotoviteľ môžu Zmluvu ukončiť vzájomnou dohodou, ako aj jednostranným odstúpením od Zmluvy vo vymedzených prípadoch.

- Objednávateľ je oprávnený bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Poskytovateľ NFP nepripustí výdavky z tejto Zmluvy na financovanie z projektu na základe výsledkov kontroly procesu výberu Zhotoviteľa Diela. O kontrolu tohto procesu je Objednávateľ povinný požiadať Poskytovateľa NFP bezodkladne po podpise Zmluvy v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem už uvedeného aj ak:

- Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie,

- Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu,

- Zhotoviteľ vykoná akúkoľvek zmenu bez súhlasu Objednávateľa,

- ak Zhotoviteľ poskytol nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytol informácie v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak:

  - Objednávateľ vstúpi do likvidácie, na majetok Objednávateľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie,

  - ak Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytne informácie v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

- Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane formou doporučenej zásielky. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

- Pri odstúpení od Zmluvy platia § 344 - 351 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

- Odstúpenie od Zmluvy nemá nijaký vplyv na možnosť zmluvnej strany požadovať uhradenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

##### Vlastnícke práva a nebezpečenstvo škôd

- Dielo je vo vlastníctve Zhotoviteľa odo dňa začatia prác na Diele až do dňa riadneho odovzdania Diela v súlade s touto Zmluvou. Dňom odovzdania a prevzatia Diela Zhotoviteľ ukončí spravovanie Diela a týmto dňom prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k Dielu.

- Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša do odovzdania a prevzatia diela Zhotoviteľ. Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na veci po prevzatí Diela.

##### Záverečné ustanovenia

- Táto Zmluva je uzavretá, platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

- Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov a nárokov, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto Zmluvy predložia na rozhodnutie slovenskému súdu.

- Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a technologických dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

- Prípadné spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy.

- Všetky práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.

- Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ani jej právo odstúpiť od Zmluvy.

- Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto Zmluvy je možné len písomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda o zmene či doplnení tejto Zmluvy musí mať formu číslovaného dodatku.

- Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v aktuálnom znení.

- Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku, právo alebo povinnosť vzniknutú z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tomuto písomnému súhlasu predchádza písomný súhlas Poskytovateľa NFP.

- Zmluvné strany sa dohodli, že osoby oprávnené konať za zmluvné strany vo veciach tejto Zmluvy sú:

  - za Objednávateľa: ....................................., tel.: +..................................,

e-mail: .........................................

  - za Zhotoviteľa: ..........................................., tel.: +..................................,

e – mail: ......................................

- Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis pre Zhotoviteľa, tri rovnopisy pre Objednávateľa.

- Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú prílohy:

  - Príloha č. 1 Technická špecifikácia Diela

  - Príloha č. 2 Cenová ponuka

- Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto Zmluvu vrátane jej platných príloh pred jej podpisom  prečítali a porozumeli jej obsahu. Na dôkaz toho pripájajú svoje nižšie uvedené podpisy.

- V Martine dňa ..............................   		                 V ...................... dňa .......................

- Objednávateľ:					                 Zhotoviteľ: